| 붙임1 | Final-Project 프로젝트 기획안 |
| --- | --- |

| 코디세이 AI 네이티브 응용 학습 Final-Project 기획안 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 도메인 | 금융 | 팀 명 | (미정) |
| 프로젝트명 | 사다리, 청년을 위한 개인별 자산관리 AI 코치 | 팀장 명 | (미정) |
| 기획의도 | "끊어진 계층 사다리, 첫 칸부터 다시 놓는다." 같은 청년층 안에서도 순자산 상위 20%와 하위 20%의 격차는 약 40배에 이릅니다(국회입법조사처, 2026.7). 출발선의 차이는 '정보'와 '습관'의 차이로 굳어지고, 사회초년생 때의 첫 재무 선택이 이후의 자산 격차를 키웁니다. 청년들이 실제로 겪는 문제는 네 가지입니다. 1. 무엇부터 해야 할지 모른다: 20대의 '재무목표'(36.1점)·'재무점검'(33.2점) 점수가 2년 새 급락 (한국은행·금감원 「2024 전국민 금융이해력 조사」) 2. 나에게 맞는 혜택을 못 찾는다: 청년정책을 이용하지 않은 이유 2위가 "찾는 방법을 몰라서"(39.3%) (2026.9 청년 설문) 3. 가입해도 유지하지 못한다: 청년도약계좌 중도해지율이 8.2%에서 15.9%로 증가 (2023년 말 → 2024년 말) 4. 모을 돈 자체가 없다: 정책금융상품은 '본인 저축'을 전제로 설계되어, 저축 여력이 부족한 청년일수록 소외됨 (국회입법조사처) 기존 자산관리 앱은 조회·분석에, 정책 포털은 목록 제공에 머뭅니다. 내 현금흐름 × 청년 정책 × 목표를 하나의 실행 계획으로 묶고, 그 계획이 무너지지 않도록 곁에서 계속 코칭하는 서비스는 찾기 어렵습니다. 사다리는 AI가 진단 → 설계 → 혜택 매칭 → 실행 → 유지까지 함께하는 1:1 재무 코치입니다. |  |  |
| 역할분담 | 역할; 담당자; 담당 업무. 팀장·PM (기획·QA); ○○○; 일정·이슈 관리, 요구사항·유저 플로우 설계, 사용자 테스트 운영 및 피드백 반영 관리, 발표 총괄. 프론트엔드; ○○○; 반응형 웹·PWA 화면, AI 채팅 스트리밍 UI, 목표 대시보드·소비 분석 차트. 백엔드·인프라; ○○○; FastAPI·DB 설계(PostgreSQL), 인증·보안, 재무 계산 엔진, 거래내역 분석, 배포·CI. AI Agent·메모리; ○○○; Agent 구조·도구 설계, 프롬프트, Long-term Memory, 가드레일, 영수증 인식(멀티모달). RAG·데이터·자동화; ○○○; 청년정책·금융상품 데이터 수집, 정책 검색·RAG 품질 평가, n8n 자동화(정책 갱신·주간 리포트). • 협업 방식: GitHub Flow와 PR 교차 리뷰 필수, GitHub Projects 칸반, 주 2회 스탠드업·회의록, 기술 의사결정 기록(ADR), 2주 1회 멘토링 • 기능마다 담당자를 정해 기여도를 커밋·PR로 추적하며, 역할별 담당자는 킥오프 때 팀원 역량을 확인한 뒤 확정 |
| 프로젝트 내용 | 서비스 개요: 사회초년생(만 19~34세, 취업 0~3년 차)이 5분 질문 카드로 재무 진단을 받고, 월급 배분·청년 혜택·저축 목표가 담긴 나만의 실행 계획을 받은 뒤, 매주 AI 코치와 점검하며 계획을 유지하는 반응형 웹 서비스(PWA) 유저 플로우: 재무 진단(질문 카드) → 월급 배분 플랜 → 청년 혜택 매칭 → 목표 설정 → AI 코치 상담 → 주간 체크인 → 계획 조정 핵심 기능; 내용; AI 기술. ① 재무 진단; 한 화면에 질문 하나씩 소득·고정비·부채·거주·재직 형태·목표를 받아 재무 프로필 생성; 목표 문장 해석(LLM). ② 월급 배분 플랜; 비상금·저축·생활비 배분과 목표 달성 시뮬레이션 (계산은 코드, 설명은 AI); Agent + 계산 도구. ③ 청년 혜택 매칭; 자격 조건 필터와 공식 문서 검색으로 받을 수 있는 혜택·예상 수혜액·신청 방법을 출처·기준일과 함께 제시; RAG. ④ AI 재무 코치; "이번 달 30만 원 더 써도 될까?" 같은 질문에 내 데이터·정책·금융상품 정보를 도구로 조회해 답변; AI Agent, Memory. ⑤ 소비 분석; 은행·카드 거래내역 엑셀과 영수증 사진을 올리면 자동 분류해 새는 돈·저축 여력을 찾아줌; 멀티모달, LLM 분류. ⑥ 주간 체크인; 목표 진척·적금 납입 위험·이번 주 실천 1가지를 담은 개인화 리포트 자동 발송; 자동화 워크플로우. 기술적 접근 • 필수 기술 요소 5종 모두 적용: AI Agent · RAG · Long-term Memory · 자동화 워크플로우 · 멀티모달 • 신뢰성 설계 - 금액 계산은 Python 코드가, 해석은 LLM이 맡아 수치 환각을 차단 - 정책 답변에는 출처와 기준일을 반드시 표기. 청년도약계좌 신규가입 종료(2025.12), 청년미래적금 출시(2026.6)처럼 정책이 자주 바뀌기 때문에 LLM의 사전 지식이 아닌 최신 공식 문서 기반 RAG가 필수 - 개별 투자상품 권유를 막는 가드레일 적용 • 데이터: 온통청년 청년정책 Open API, 금융감독원 금융상품한눈에 Open API, 정부·공공기관 공식 안내문. 계좌 자동 연동(마이데이터 라이선스 필요) 대신 사용자가 직접 자료를 올리는 방식을 쓰며, 계좌번호 등 민감정보는 수집하지 않음 • 기술 스택: FastAPI + HTML/CSS/JS 단일 서비스(Render) · PostgreSQL · Claude API 도구 호출 Agent · BM25 정책 검색 · n8n • 신뢰성 확인: API 키 없이도 동작하는 모의 AI 모드와 자동 테스트·AI 품질 평가셋(검색 정답률, 투자 권유 차단율)으로 개발 중 품질을 측정 일정 (10/1 ~ 11/8): 1주 차 역할 확정·환경 구축·MVP 배포 → 2~3주 차 역할별 기능 개발(소비 분석·영수증 인식·주간 체크인·정책 데이터 확장) → 4주 차 실사용자 테스트(10명 목표, 10/24~) → 5주 차 피드백 반영·안정화·발표 준비 |
| 기대효과 및 활용방안 | 기대효과 • 개인: 첫 월급부터 '무엇을 먼저 할지' 분명한 실행 계획을 세우고, 놓치던 청년 혜택을 찾고, 주간 코칭으로 적금 중도해지를 막음 • 사회: 정보 접근성 차이가 자산 격차로 이어지는 고리를 완화하고, 청년 자산형성 정책이 '가입'에서 '유지'까지 이어지도록 실효성을 높임 • 정량 목표(사용자 테스트 기준): 테스터 1인당 새로 알게 된 혜택 2개 이상 · SUS 사용성 점수 70점 이상 · 재사용 의향 60% 이상 활용방안 및 발전 가능성 • B2G·B2B: 지자체 청년센터, 대학 취업지원센터, 중소기업 신입사원 복지용 재무코칭 도구로 공급 • B2C: 기본 무료에 심화 리포트·연말정산 시뮬레이션 등을 담은 프리미엄 구독 추가 (투자자문 영역은 제외해 규제 리스크 최소화) • 확장: 마이데이터 사업자와 제휴해 자동 연동을 붙이고, 신혼부부·청년 자영업자 등으로 대상 확대 |  |  |